Go-Live Readiness & Pilootfaasi plaan
Isiku läbivaatuse õpivahend

1. Eesmärk

Määratleda tegevused, kontrollid ja kriteeriumid, mille alusel süsteem viiakse päriskasutusse ning hinnatakse selle toimivust pilootfaasis.

2. Go-live kontrollnimekiri

| Valdkond | Kontroll | Miks vajalik |
| --- | --- | --- |
| Tehniline | API töötab, testid läbivad | tagab süsteemi stabiilsuse |
| Workflow | kõik sammud valideeritud | väldib protsessivigu |
| AI | hoiatused toimivad | väldib vale õpetamist |
| Turve | õigused ja ligipääsud kontrollitud | andmekaitse |
| Eksport | DOCX vastab vormile | õiguslik korrektsus |
| Monitoring | logid ja alertid töötavad | reaalne nähtavus |

3. Pilootfaas

Piloot viiakse läbi piiratud kasutajagrupiga (nt 1–2 õpperühm). Eesmärk on valideerida süsteemi kasutatavus, õppimise kvaliteet ja tehniline toimivus.

Piloot sisaldab:

reaalsed kasutajad

täielik workflow läbimine

logide ja analüütika jälgimine

õpetaja tagasiside kogumine

4. Edukuse mõõdikud

Submit success rate

Validation error rate

Inference warning trend

Drop-off rate

Kasutajate rahulolu

5. Riskid ja maandamine

Õppijad ei saa aru juhistest → parandada UI/tekst

Liiga palju valideerimisvigu → kohandada reegleid

AI annab ebaselget tagasisidet → täpsustada prompt

Tehnilised vead → parandada enne laiemat rollout’i

6. Kommentaarid

See dokument on viimane samm enne päriskasutust. See tagab, et süsteem ei ole ainult hästi disainitud, vaid ka reaalselt toimiv ja kasutatav.

7. Lõpphinnang

Süsteem on valmis pilootfaasiks ja lähedal täismahulisele kasutuselevõtule.
Küpsus: 10/10 (piloot-ready)