# Payload + Validation Implementation Pack

Production-taseme ehitusetapi dokumentatsioon ja lähtekoodi alus

# Etapi eesmärk

Selles etapis viiakse starter-repo protokolli tuum reaalselt kasutatavasse seisu. Ehituse keskmes on kolm kihti: payload-skeem, valideerimisreeglid ja workflow-ga seotud API endpointid. Süsteemi tõeallikaks jääb backend; AI kiht lisandub hiljem juhendava teenusena.

# Peamised ehitustulemused

Ühtne ProtocolPayload skeem, mis katab ametliku isiku läbivaatuse protokolli plokid.

Field-level, step-level ja submission-level validatorid.

Hoiatusreeglid järeldusliku keele tuvastamiseks kirjeldusväljades.

API endpointid payloadi salvestamiseks, sammu valideerimiseks ja järgmisse sammu liikumiseks.

Autosave jaoks sobiv andmestruktuur ja state-aware update loogika.

Read-only locked-protokolli jaoks vajalikud piirangud backendis.

# Tööpaketid

| WP | Sisu | Peamine väljund | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| WP1 | Pydantic payload-skeemid | Protokolli kõik plokid kirjeldatud DTO-dena | Payload laeb, salvestub ja serialiseerub korrektselt |
| WP2 | Validatorite raamistik | required / conditional / warning / inference-check | Vead ja hoiatused on sammupõhiselt eristatavad |
| WP3 | Protocol service uuendus | state-aware save, next-step, submission guard | Vale olekuga tegevus blokeeritakse backendis |
| WP4 | API endpointid | save, validate, next, submit, copy | Frontend saab kogu workflow juhtida API kaudu |
| WP5 | Testid ja kontrollpunktid | skeemi-, validatori- ja teenusetestid | Vähemalt põhistsenaariumid läbivad automaatteste |

# Payload-struktuur

Soovitatud payloadi juurstruktuur:

| Plokk | Kirjeldus | Näited / reeglid |
| --- | --- | --- |
| meta | Kriminaalasja number, kuupäev, koht, algusaeg, lõppaeg | algus- ja lõppaeg kohustuslikud |
| composer | Koostaja ametinimetus ja nimi | seaduseviited tulevad süsteemist |
| person | Isiku nimi, menetlusseisund, isikukood või sünniaeg, tuvastamise alus | isikukood või sünniaeg: vähemalt üks |
| participants | Protokollija, kohtuarst, muu isik, kontaktid | 0..n kirjet |
| translator | Tõlgi olemasolu, nimi, kinnituse staatus | kohustuslik ainult kui tõlk osaleb |
| tools | Kas tehnikavahendit kasutati, liik, mark | kui jah, siis liik + mark kohustuslik |
| traces | Kuriteojälgede kirjeldus või märge puudumise kohta | hoiatus järeldusliku keele korral |
| features | Eritunnuste kirjeldus või märge puudumise kohta | hoiatus järeldusliku keele korral |
| objects | Avastatud objektid või märge puudumise kohta | võib olla nimekiri |
| notes | Märkused või puudumise märge, loeti läbi või ette | lugemise viis kohustuslik |
| attachments | Lisad või märge puudumise kohta | failid või nimetused |
| finalization | Keeldumine, põhjus, lukustamise eeldused | põhjus kohustuslik kui keeldumine märgitud |

# Valideerimisreeglid

Required: väli peab olema olemas ja tühjaväärtus ei ole lubatud.

Conditional required: väli muutub kohustuslikuks sõltuvalt mõnest teisest väljast või lipust.

Warning: kasutaja võib edasi liikuda, kuid süsteem annab hoiatuse.

Inference-check: kirjeldusväljades tuvastatakse võimalik järelduslik või hüpoteetiline keel.

Submission validation: enne esitamist tehakse kogu payloadi täielik kontroll.

# Olulised otsustusreeglid

Isikuandmete plokis peab olemas olema vähemalt üks väljadest personal_id_code või birth_date.

Tehnikavahendi plokis muutuvad väljad tool_type ja tool_brand kohustuslikuks ainult siis, kui used_tools = true.

Tõlgi plokk on kohustuslik ainult siis, kui translator_present = true.

Kirjeldusväljades ei tohi süsteem teksti automaatselt ümber kirjutada; lubatud on ainult hoiatus.

Locked olekus protokolli ei tohi muuta ühegi save endpointi kaudu.

Aktiivse protokolli puhul ei tohi luua uut protokolli enne, kui olemasolev ei ole lõpetatud või arhiveeritud.

# API endpointid selles etapis

| Meetod | Route | Otstarve | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/protocols | Loob uue protokolli | kontrollib aktiivset protokolli |
| GET | /api/v1/protocols/{id} | Tagastab protokolli koos payloadiga | owner/role kontroll |
| PATCH | /api/v1/protocols/{id}/payload | Salvestab payloadi osa või kogu payloadi | blokeeritud locked olekus |
| POST | /api/v1/protocols/{id}/validate-step | Tagastab selle sammu vead ja hoiatused | ei muuda olekut |
| POST | /api/v1/protocols/{id}/next-step | Teeb save + validate + step transition | tagastab järgmise sammu |
| POST | /api/v1/protocols/{id}/submit | Teeb submission validation ja lukustab | in_progress -> submitted -> locked |
| POST | /api/v1/protocols/{id}/copy | Loob locked protokollist uue drafti | uus ID ja uus state |

# Lähtekoodipaketi sisu

Pydantic / DTO skeemid protokolli plokkidele.

Validatorite teek required, conditional ja warning kontrollide jaoks.

Inference-check utiliit tüüpsõnade põhjal.

Protocol service näidisfunktsioonid: save_payload, validate_step, move_next, submit_protocol.

FastAPI router payload- ja validation-endpointidega.

Lihtsad testid validatorite ja teenuse põhifunktsioonide jaoks.

# Definition of Done

Payload skeem katab kõik ametliku vormi plokid.

Step validation töötab vähemalt põhisammudel.

Submit endpoint blokeerib esitamist, kui payload on puudulik.

Locked protokolli ei saa muuta backendi kaudu.

Copy endpoint loob uue draft-protokolli.

Etapi kohta on koostatud dokumentatsioon DOCX ja PDF formaadis.