Järgmine ehitusetapp: dokumendiekspordi kiht (DOCX + PDF)

Production-taseme tegevusplaan, tööpaketid, väljundmudel ja koodipaketi skeleton

Selle etapi eesmärk on realiseerida dokumendiekspordi kiht nii, et süsteemi payload teisendatakse ametlikule isiku läbivaatuse protokolli vormile vastavaks väljundiks. Etapi tulemusel peab backend suutma luua DOCX-väljundi, valmistada ette PDF-väljundi ning pakkuda kasutajale locked-protokolli allalaadimist kontrollitud ja jälgitaval kujul.

# 1. Etapi tööpaketid

| WP | Sisu | Peamine väljund | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| WP1 | Export model ja mapping-kiht | Payload -> export context -> render model | Kõik ametliku vormi plokid on seotud ühtse render-model struktuuriga |
| WP2 | DOCX template strateegia | Ametliku vormi paigutuse jaoks ettevalmistatud DOCX mall ja placeholderid | DOCX generaator saab täita vormiväljad fikseeritud väljundmudelist |
| WP3 | DOCX generator service | Teenusekiht, mis koostab faili, salvestab metaandmed ja tagastab allalaadimislingi | Locked protokolli põhjal luuakse DOCX fail ilma käsitsi sekkumiseta |
| WP4 | PDF pipeline | DOCX -> PDF või render model -> PDF voog, sõltuvalt valitud teostusest | Kasutaja saab PDF-väljundi samast andmestikust |
| WP5 | Export registry ja failihaldus | Eksportfailide salvestamine, versioonid, MIME tüüp, failinimi, loomisaeg | Süsteem teab, millised väljundfailid on protokolliga seotud |
| WP6 | Õigused ja audit | Ekspordiõigused, owner/admin kontroll, auditilogid export_created/downloaded sündmustega | Student saab alla laadida ainult oma locked protokolli, admin vastavalt õigustele |
| WP7 | Read-only ja eksport sidumine | Readonly vaade kasutab sama export contexti, mis dokumendigeneraator | Vaatamine ja failiväljund ei lähe omavahel lahku |

# 2. Payload -> vormi mapping

| Payload võti | Ametliku vormi osa |
| --- | --- |
| meta.case_number | kriminaalasja nr |
| meta.date | kuupäev |
| meta.place | koht |
| meta.start_time | uurimistoimingu algus |
| composer.position | koostaja ametinimetus |
| composer.name | koostaja nimi |
| person.name | isiku nimi |
| person.procedure_status | menetlusseisund |
| person.personal_id_code ¦ person.birth_date | isikukood või sünniaeg |
| person.identity_verification_basis | isikusamasuse tuvastamise alus |
| participants[] | uurimistoimingus osalejad |
| translator | tõlgi plokk |
| tools | kasutatud tehnikavahendid |
| traces.description_or_none | kuriteojälgede kirjeldus |
| features.description_or_none | eritunnuste kirjeldus |
| objects.items_or_none | avastatud objektid |
| notes.text_or_none | märkused protokolli kohta |
| notes.read_mode | protokoll loetud läbi / ette |
| attachments | protokolli lisad |
| finalization.end_time | uurimistoimingu lõpp |
| finalization.refusal_reason | keeldumise põhjus, kui olemas |

# 3. API endpointid

| Meetod | Endpoint | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/protocols/{id}/exports/docx | Loob DOCX ekspordi |
| POST | /api/v1/protocols/{id}/exports/pdf | Loob PDF ekspordi |
| GET | /api/v1/protocols/{id}/exports | Tagastab protokolliga seotud ekspordifailid |
| GET | /api/v1/exports/{export_id}/download | Laeb ekspordifaili alla |
| GET | /api/v1/protocols/{id}/export-context | Tagastab render model sisendi |

# 4. Tehniline ehitusjärjekord

Defineeri export context service ja fikseeritud render model.

Loo export_files tabel ning registry service.

Lisa DOCX export service ja selle template-fill skeleton.

Lisa PDF pipeline skeleton.

Lisa protocol export endpointid ja owner/admin kontrollid.

Seo export_created ja export_downloaded sündmused auditilogidega.

Valmista ette frontend vaade eksporditud failide kuvamiseks.

# 5. Riskid ja kontrollpunktid

Payloadi ja ametliku vormi väljade vahel ei tohi olla nimetuste triivi. Selle vältimiseks kasutatakse ühte fikseeritud export context skeemi.

DOCX template ei tohi olla käsitsi muudetav viisil, mis rikub mappingu. Malli versioon tuleb lukustada ja versioneerida.

PDF väljund ei tohi sõltuda ainult kasutajaliidese HTML-st. Väljund tekib kontrollitud serveripoolsest voost.

Locked protokolli eksport ei tohi kasutada reaalajas muudetavat payloadi. Aluseks võetakse kontrollitud readonly/export context.

Ekspordiõigused ei tohi põhineda ainult failinimel või URL-il. Allalaadimine kontrollib owner/admin õigusi iga päringu ajal.

# 6. Definition of Done

Export context service loob ühtse render model struktuuri.

DOCX generaator suudab luua vähemalt ühe korrektse protokollifaili.

PDF voog on dokumenteeritud ja skeleton-realiseeritud.

Ekspordifaili metaandmed salvestatakse süsteemis.

Export endpointid kontrollivad owner/admin õigusi.

Auditilogid salvestavad vähemalt export_created ja export_downloaded sündmused.

Etapi kohta on loodud DOCX, PDF ja koodipaketi ZIP.

# 7. Koodipaketi sisu

apps/api/src/services/export_context_service.py

apps/api/src/services/docx_export_service.py

apps/api/src/services/pdf_export_service.py

apps/api/src/services/export_registry_service.py

apps/api/src/api/v1/routes/protocol_exports.py

apps/api/src/models/export_file.py

modules/isiku-labivaatus/export_mapping.json

apps/web/src/app/protocol/[id]/exports/page.tsx

apps/api/tests/test_export_context.py